GOLDEN POINT

Brief del proyecto de e-commerce · Versión 2

Proyecto Final Integrador

Cohorte 2025

Grupo QWERTY123

Profesor: Ariel Betancud

# 1. Descripción del proyecto

Golden Point es una tienda online de equipamiento deportivo de fútbol, básquet y pádel. La venta es 100% online, mediante un sitio web responsive pensado para comprar desde el celular.

# 2. Objetivos

El proyecto busca resolver la necesidad de vender equipamiento deportivo sin depender de un local físico. Se pretende conseguir que el sistema permita:

- Vender online sin depender del local.

- Ofrecer un catálogo claro por deporte y por talle.

- Generar confianza en la primera compra.

- Captar pedidos grupales de clubes y escuelas.

# 3. Alcance

## 3.1 Incluye

- Registro e inicio de sesión de usuarios. Para comprar es obligatorio tener una cuenta.

- Catálogo de productos organizado por deporte (fútbol, básquet y pádel), categoría y talle (tipos de talle detallados en el punto 3.4).

- Búsqueda y filtros (deporte, talle, marca, precio).

- Carrito de compras y proceso de compra.

- Pagos con Mercado Pago, probados con cuentas de prueba para simular las compras.

- Envío a domicilio: carga de dirección y costo fijo de envío de $10.000; envío gratis en compras desde $100.000.

- Camisetas personalizadas con nombre y número (alcance detallado en el punto 3.3).

- Compras grupales para clubes, escuelas y equipos con el mismo carrito: varias unidades por producto y una camiseta personalizada por jugador.

- Gestión y consulta de pedidos.

- Notificaciones por correo (Brevo): confirmación del pedido y aviso de reposición de stock («Avisarme cuando llegue»).

- Panel de administración: gestión de productos, stock, usuarios y pedidos.

## 3.2 Queda fuera

- Aplicación móvil nativa.

- Facturación electrónica.

- Integración con APIs de empresas de envío.

- Pagos reales (solo se usan cuentas de prueba).

- Compras sin cuenta registrada.

- Cuenta o circuito de compra diferenciado para clientes institucionales: los grupos compran con el carrito normal.

- Cálculo del costo de envío por zona o distancia: se usa un costo fijo.

## 3.3 Personalización de camisetas

- Aplica solo a camisetas de fútbol y básquet.

- El cliente define nombre (hasta 12 caracteres, letras y espacios), número (del 1 al 99) y talle.

- La tipografía, el color y la ubicación son fijos: nombre en la espalda sobre el número. El cliente no elige fuente ni color.

- No se aceptan escudos, logos ni archivos subidos por el cliente.

- La personalización se muestra como texto en el resumen del pedido, sin vista previa gráfica de la camiseta.

- Recargo fijo de $8.000 por unidad personalizada, sin variación por cantidad.

## 3.4 Talles por categoría

- Ropa (camisetas, shorts y buzos): S, M, L, XL y XXL.

- Calzado (botines y zapatillas): numeración argentina del 35 al 46.

- Pelotas: N° 3, 4 y 5 en fútbol; N° 6 y 7 en básquet.

- Paletas, medias, bolsos y accesorios: talle único.

- El stock se controla por producto y talle. Un talle sin stock se indica con el texto «Sin stock» y permite pedir el aviso de reposición.

# 4. Requisitos no funcionales

- Responsive: el sitio se usa principalmente desde el celular. La grilla se adapta a 4 columnas en móvil, 8 en tablet y 12 en escritorio.

- Accesibilidad: encabezados ordenados de H1 a H3, texto base de 16 px, contraste suficiente entre texto y fondo, estados focus y active visibles en botones y filtros, etiquetas y mensajes de error en los formularios, y texto alternativo en cada foto de producto. El talle sin stock se indica con texto además de color.

- Navegadores: últimas versiones de Chrome, Firefox y Safari, en escritorio y móvil.

- Rendimiento: las fotos de producto se suben optimizadas para que el catálogo cargue rápido con datos móviles.

- Seguridad: contraseñas guardadas con hash (BCrypt), autenticación con token JWT, validaciones en el servidor además del navegador, y los datos de tarjeta nunca pasan por la tienda (los maneja Mercado Pago).

- Idioma y moneda: español de Argentina, precios en pesos.

# 5. Público objetivo

- Clubes, escuelas y equipos que compran en grupo.

- Deportistas jóvenes que compran de forma individual.

- Administradores de la tienda, como usuarios internos.

Compran casi siempre desde el celular y comparan precios antes de decidir.

# 6. Competencia y diferencial

Competencia: Marketplace (MercadoLibre) y locales deportivos.

Diferencial de Golden Point: tres deportes en un mismo sitio y camisetas personalizadas.

# 7. Distribución comercial

- Venta 100% online, sitio web responsive.

- Envío a domicilio.

- Medios de pago: Mercado Pago (tarjeta, dinero en cuenta o transferencia), siempre en modo de prueba.

- Difusión por Instagram y WhatsApp.

# 8. Actores y roles

| Rol | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Cliente | Buscar productos, personalizar camisetas, comprar de forma individual o grupal y consultar sus pedidos. |
| Administrador | Gestionar productos, stock, usuarios y pedidos. |
| Sistema de pago (Mercado Pago) | Procesar los pagos. |
| Servicio de envío | Entrega a domicilio de los pedidos. |
| Servicio de correo (Brevo) | Enviar la confirmación de pedido y los avisos de reposición de stock. |

# 9. Tecnologías

| Componente | Definición |
| --- | --- |
| Lenguaje | Java (backend) y JavaScript (frontend) |
| Frontend | React con Vite (React Router para la navegación) |
| Backend | Java 21 con Spring Boot: API REST, Spring Security con JWT y Spring Data JPA |
| Base de datos | MySQL (Aiven en producción) |
| Documentación de la API | Swagger (OpenAPI) |
| Pagos | Mercado Pago Checkout Pro con cuentas de prueba |
| Correo | Brevo |
| Imágenes de productos | Cloudinary |
| Deploy | Vercel (frontend), Render (backend) y Aiven (base de datos) |
| Control de versiones | Git y GitHub |

# 10. Distribución del trabajo

Integrantes del grupo: Tomás Andrés, Gustavo Omar Contreras, Paul Romero, Fernando Adaro, Rodriguez Gustavo, Santarena Agustin, Santarena Gabriel, Martin Santiago, Spikerman Nahuel y Jesus Cavez.

La siguiente es una propuesta de distribución por áreas, sujeta a ajustes del equipo.

| Área | Integrantes | Tareas |
| --- | --- | --- |
| Base de datos (MySQL) | Spikerman Nahuel Chávez Jesús | Diseño del modelo de datos; creación de tablas de usuarios, productos, talles, stock, pedidos e ítems de pedido (con la personalización de camisetas). |
| Backend y API | Paul Romero Fernando Adaro | API REST de registro/login con JWT, catálogo, carrito y pedidos; integración con Mercado Pago y Brevo. |
| Frontend: catálogo, carrito y personalización | Rodriguez Gustavo Martin Santiago | Catálogo por deporte y talle, búsqueda y filtros, carrito y personalización de camisetas. |
| Frontend: login, pedidos y panel de administración | Santarena Gabriel Santarena Agustin | Registro e inicio de sesión, historial de pedidos y panel administrativo. |
| Pruebas y documentación | Tomás Andrés Gustavo Omar Contreras | Pruebas funcionales y de compra con cuentas de prueba; documentación del proyecto. |

# 11. Riesgos y supuestos

El proyecto se desarrolla con un equipo de diez integrantes, por lo que el riesgo principal es de coordinación y no técnico.

- Coordinación del equipo: diez integrantes trabajando sobre el mismo repositorio. Se mitiga con ramas por área y revisión antes de integrar.

- Mercado Pago: se trabaja siempre con cuentas y tarjetas de prueba. No se procesan pagos reales.

- Personalización de camisetas: es la parte más compleja del modelo de datos. Se simplifica con un recargo fijo de $8.000 por unidad, sin escala por cantidad.

- Carga de datos: se asume que el catálogo de prueba lo carga el equipo, con un mínimo de productos por deporte para poder mostrar los filtros.

- Deploy en planes gratuitos: la API en Render se suspende cuando no se usa y la primera petición puede tardar hasta un minuto. Se mitiga activándola antes de cada presentación.

# 12. Cronograma

El proyecto se planifica en once etapas. Las etapas son relativas al inicio: se reemplazan por fechas cuando la cátedra confirme la entrega.

| Etapa | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Análisis y requisitos | Todo el equipo |
| 2 | Modelo de datos y creación de la base | Base de datos |
| 3 | Acuerdo del contrato de la API | Backend y Frontend |
| 4 | Frontend con datos de prueba | Equipos de Frontend |
| 5 | API de login, catálogo y filtros | Backend y API |
| 6 | API de carrito y pedidos; correos con Brevo | Backend y API |
| 7 | Integración del frontend con la API real | Todo el equipo |
| 8 | Integración de Mercado Pago con cuentas de prueba | Backend y API |
| 9 | Pruebas funcionales y correcciones | Pruebas y documentación |
| 10 | Deploy (Vercel, Render y Aiven) y pruebas en producción | Todo el equipo |
| 11 | Documentación y presentación | Todo el equipo |

# 13. Diagramas

## 13.1 Diagrama del brief de Golden Point

Esquema con descripción de la empresa, objetivos, target, competencia y distribución.

## 13.2 Diagrama de flujo del proceso de compra

Flujo que sigue un cliente desde que ingresa a la tienda hasta completar su compra.

## 13.3 Paleta de colores

Colores del sitio con su variable CSS y dónde se usa cada uno.

## 13.4 Tipografía

Familias tipográficas, pesos y tamaños de títulos, precios, texto y botones.

## 13.5 Tecnologías y arquitectura

Servicios del deploy y tecnologías de cada parte del sistema.

## 13.6 Modelo de datos

Tablas de la base de datos MySQL, sus campos principales y sus relaciones.

## 13.7 Flujo del pago con Mercado Pago

Recorrido de un pago desde el carrito hasta la confirmación, incluido el aviso automático (webhook).

## 13.8 Estados del pedido

Estados por los que pasa un pedido y quién realiza cada cambio.

## 13.9 Componentes de la interfaz

Botones, campos, fichas, sellos y tarjetas que se repiten en todo el sitio.

# 14. Cambios respecto de la versión 1

- Backend con Java 21 y Spring Boot en lugar de Node.js con Express.

- API diseñada con estilo REST y documentada con Swagger.

- Para comprar es obligatorio tener una cuenta.

- Envío con costo fijo y gratis desde $100.000.

- Personalización con recargo fijo de $8.000 por unidad.

- Nuevo punto 3.4 con los tipos de talle por categoría.

- Notificaciones por correo con Brevo: confirmación de pedido y aviso de reposición de stock.

- Deploy definido: Vercel, Render y Aiven.